## Slide 1: Taller Identificación de Proyectos
Róger Vega Rodríguez
Director de General de Inversión Pública
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

## Slide 2: MODULO I
Identificación de la iniciativa
Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico de los involucrados
Diagnóstico del servicio
Identificación de la problemática
Identificación de los objetivos
Identificación de Alternativas de Solución

## Slide 3: Agenda
8.00 – 8.30 am | Inscripciones
8.30 – 9.15 am | Identificación del Proyecto: análisis de problemas y objetivos Róger Vega Rodríguez, Director General de Inversión Pública
9.15 - 11.15 am | Resolución de Casos Equipo de Preinversión Director de Preinversión Roberto Jirón Especialistas de Preinversión Martha Prado Cristel López León Aburto Osmar Cuadra
11.15 – 12.00 am | Plenario: presentación grupal de resultados

## Slide 4: Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico Área de Influencia
Localización del proyecto
Comunidades que interaccionan con la comunidad de emplazamiento del proyecto
Principales características geográficas, climáticas, físicas, económicas, productivas y sociales
Amenazas o riesgos presentes en el área de influencia

## Slide 5: Diagnóstico de los involucrados
Principales propósitos del análisis
Entender los intereses de los diferentes grupos y sus capacidades para hacer frente a los problemas identificados, y
Diseñar actividades que aborden adecuadamente la capacidad institucional, así como aspectos distributivos y sociales.
¿De quién es el problema?...si un proyecto se diseña ¿A quién beneficia?

## Slide 6: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
Identificar a los principales involucrados (estos pueden estar a varios niveles, por ejemplo, local, regional o nacional)
Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad para participar
Identificar conflictos en las relaciones entre los diferentes grupos de involucrados
Interpretar los hallazgos del análisis y definir cómo estos deben ser incorporados en el diseño del programa

## Slide 7: Diagnóstico de los involucrados
Grupos afectados por el problema o por el proyecto
Características sociales, económicas, culturales, políticas
Intereses colectivos e individuales de los grupos

## Slide 8: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
El uso efectivo de métodos participativos de planificación y herramientas grupales de planificación puede ayudar a asegurar que las visiones y perspectivas de diferentes grupos de involucrados son adecuadamente representadas y comprendidas.
“

## Slide 9: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
Matriz de análisis de involucrados
Grupo involucrado | ¿Cómo es afectado por el problema (s)? | Capacidad / motivación para participar en el abordaje del problema (s) | Relaciones con otros involucrados (por ejemplo, de asociación o conflicto) | Cómo pueden ser incluidos / comprometidos

## Slide 10: Análisis de los involucrados
Pasos del análisis
Análisis FODA
Fortalezas
Debilidades (oportunidades de mejora)
Oportunidades
Amenazas

## Slide 11: Diagnóstico del servicio
Diagnóstico del Servicio
Cantidad del servicio producido (prestado) y su evolución
Calidad del servicio / producto
Otros proveedores del servicio o formas alternativas usadas por los demandantes del servicio
El proceso de producción y los recursos empleados
Organización y gestión de los servicios, incluye prácticas de mantenimiento de infraestructura y equipos
¿podemos mejorar la forma en que lo hacemos ahora? ¿ser más eficientes? ¿tener más calidad? ¿llevar más bienestar?
Permite mapear las soluciones actuales, presentes en el entorno!

## Slide 12: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Se hace en un taller de 25-30 participantes
  Se explica el propósito del ejercicio y el contexto
  Explicar el método del árbol de problema
  Dar ejemplos de relaciones causa efecto
  Listar comentarios negativos sobre la situación analizada-tormenta de ideas
  Escribir en una tarjeta el problema enunciado
Identificando y listando problemas principales
Se tiene como base los análisis previos!

## Slide 13: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento de las muertes en accidentes viales en el trámo aa-bb
Aumento del número de accidents de tránsito
Aumento de las velocidades promedios de desplazamiento en el tramo aa-bb
Irrespeto a las normas de transitabilidad
Poblaciones ubicadas en los lados de la carretera
Peatones irrespetan márgenes de las vías
Incremento de las pérdidas económicas por accidents en el tramo aa-bb
Reducida vigilancia vial en puntos críticos del tramo aa-bb
Problemática de accidentalidad vial…

## Slide 14: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Mantenimiento insuficiente
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Puntos críticos (RRD)
Migración¿?!
Diseño deficiente
Problemática de costos de transporte…

## Slide 15: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento de tasas de morbilidad (agudización de IRAs… estacionalidad)
CS distante, reducida oferta de transporte
Mantenimiento insuficiente de infraestructura y equipos
Oferta reducida (cantidad/calidad) en primer nivel de resolución
Prácticas culturales incentivan auto receta
Percepción de atención inoportuna y escasa calidad
Elevados tiempos de espera
Preferencia por niveles superiores de resolución
Problemática de acceso a salud…

## Slide 16: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Problemática de rechazo de langosta de exportación…
Incremento de los rechazos de langostas de exportación
Desvíos en la talla y peso
Inadecuada aplicación de las normas técnicas
Embalaje con higiene deficiente
Certificados de origen rechazados
Pérdidas de rentabilidad de los productores
Sansiones al país por incumplimiento de acuerdos comerciales

## Slide 17: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Problemática de rechazo de langosta de exportación…
Incremento de los rechazos de langostas de exportación
Desvíos en la talla y peso
Inadecuada aplicación de las normas técnicas
Embalaje con higiene deficiente
Certificados de origen rechazados
Pérdidas de rentabilidad de los productores
Sansiones al país por incumplimiento de acuerdos comerciales

## Slide 18: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  A través de las discusiones, identificar un problema central consensuado, el cual aparece conectado o vinculado con los enunciados más negativos.
  Imprima en una tarjeta una definición precisa del problema central.
  Coloque la tarjeta en una pizarra o pared de modo que puede ser vista por todo el grupo de análisis.
Identificando y listando problemas principales
Pérdidas de producción por mal estado de caminos

## Slide 19: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Primero organizar los enunciados en dos grupos: causas del problema central y efectos del problema central.
  Ubicar todas las causas por debajo del problema central y los efectos por encima.
  Debe preguntarse, ¿qué lleva a eso? o ¿qué lo provoca? Para establecer la jerarquía de causas y de efectos.
  Lo primero es identificar las causas inmediatas del problema central y sus efectos inmediatos.
Identificando las relaciones causa-efecto

## Slide 20: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Problemas muy generales que pueden ser causa de otros muchos problemas de desarrollo deben dejarse fuera, y tratarse como restricciones o limitaciones generales.
  ¡La meta es mantener el árbol de problemas enfocado y manejable!
  Si hay dos o más causas que se combinan para producir un efecto, colóquelos uno al lado del otro debajo del efecto resultante.
Identificando las relaciones causa-efecto

## Slide 21
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Mantenimiento insuficiente
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Puntos críticos
Migración¿?!
Diseño deficiente

## Slide 22
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Puntos críticos
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Diseño deficiente
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Migración¿?!
Mantenimiento insuficiente
CAUSAS
SECUNDARIAS
CAUSAS
INMEDIATAS
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
EFECTOS

## Slide 23: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos debe ser preparado después que el árbol de problemas ha sido completado.
“

## Slide 24: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos sigue exactamente la misma estructura que el árbol de problemas, pero con los problemas (enunciados negativos) convertidos en objetivos (enunciados positivos).
“

## Slide 25: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos muestra las relaciones medio-fin entre objetivos (esto es, los medios por los cuales fines deseados o resultados serán alcanzados). Esto conlleva directamente al desarrollo de la descripción narrativa del programa en la Matriz de Marco Lógico.
“

## Slide 26
Estabilizar los precios de productos en Mercado (consumidores)
Incrementar los excedentes de los productores
Corregir Puntos críticos
Reducir de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Mejorar Diseño
Participación en limpieza de ODrenaje
Contener Migración¿?!
Mantenimiento adecuado
MEDIOS SECUNDARIOS
MEDIOS
INMEDIATAS
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS
FINES

## Slide 27: Identificación de alternativas de solución
Hasta este punto se tiene el árbol del medios y fines, que nos da idea conceptual de las cosas que deben lograrse para alcanzar el objetivo o propósito de la iniciativa.
Aún no se ha definido qué hacer.

## Slide 28: Identificación de alternativas de solución
Antes de pasar a analizar alternativas deben determinarse las acciones u opciones para superar las causas de menor nivel (raíces)
La lógica vertical del árbol de objetivos indica que superándose las causas raíces, a través de medios fundamentales, se alcanzarán los objetivos de mayor nivel.

## Slide 29
Estabilizar los precios de productos en Mercado (consumidores)
Incrementar los excedentes de los productores
Corregir Puntos críticos
Reducir de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Mejorar Diseño
Participación en limpieza de ODrenaje
Contener Migración¿?!
Mantenimiento adecuado
MEDIOS SECUNDARIOS
MEDIOS
INMEDIATAS
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS
FINES
-Medidas de RRD para corregir puntos críticos
-Mejora carpeta de rodamiento
- Instalación de comités de mantenimiento

## Slide 30: Identificación de alternativas de solución
El tipo de preguntas a hacerse cuando se ha completado el árbol de objetivos e identificadas acciones, son:
¿Deben todos los problemas identificados y/u objetivos ser abordados, o unos pocos seleccionados?
¿Cuál es la combinación de intervenciones que tienen más probabilidades de lograr los resultados deseados y promover la sostenibilidad de los beneficios?
¿Cuáles son los requerimientos de inversiones y los costos recurrentes de las diferentes posibles intervenciones, y cuál puede ser realmente realizada (financiada)?
¿Qué estrategia contará con el apoyo del grupo (s) meta?
¿Qué estrategia va a apoyar más eficazmente el logro de los objetivos institucionales y del PNDH?
¿Cómo pueden los impactos ambientales negativos –si los hubiere- mitigarse mejor?

## Slide 31: Identificación de alternativas de solución
Para evaluar intervenciones alternativas en un taller, es útil identificar y acordar un número de criterios de evaluación contra los cuales cada una de las alternativas será calificada o ‘ranqueada’
Beneficios del grupo meta
Sostenibilidad de los beneficios
Capacidad de reparar y mantener los activos después del programa / proyecto
Inversión y costos recurrentes requeridos
Viabilidad financiera y económica
Factibilidad técnica
Contribución al fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de gestión
Impacto ambiental, y
Compatibilidad del programa con las prioridades sectoriales y nacionales.

## Slide 32: Resolución de casos
Equipo de Preinversión
Director de Preinversión
Roberto Jirón
Especialistas de Preinversión
Martha Prado
Cristel López
León Aburto
Osmar Cuadra