## Slide 1: Aval Técnico y Formulación del Proyecto
Róger Vega Rodríguez
Director de Preinversión / roger.vega@mhcp.Gob.ni
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Inversiones Públicas
© MHCP - DGIP

## Slide 2: Agenda
El proceso de trámite del Aval Técnico
Contenidos mínimos el perfil del proyecto
La Identificación del Proyecto

## Slide 3: El proceso de trámite del Aval Técnico

## Slide 4: Marco legal, normativo y metodológico
Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, Arto. 171 Aval Técnico
Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública, Arto. 34 (Préstamos)

## Slide 5: Marco legal, normativo y metodológico
Normativa para el trámite de avales técnicos (publicada anualmente)
Metodologías de Preinversión: general y específicas (vial, salud, educación, energía, agua y saneamiento) http://www.snip.gob.ni/docs/default.aspx
Sistema de Preinversión basado en WEB http://ws.snip.gob.ni/sip/#

## Slide 6: Los Macroprocesos de la Inversión Pública
Instituciones
DGIP
DGP
PNDH
Planificación Institucional
Estudios de Preinversión
Programación
Aval Técnico
Seguimiento
MPMP
PGR
Metas e Impactos
Gestión de
financiamiento
MHCP/MINREX
Certificación Técnica de los proyectos remitidos.
(Leyes 550 y 477)
Etapas
Prefactibilidad, Factibilidad, y Ejecución
Programación de inversiones
DGIP
Ejecución
Instituciones
Operación
Instituciones
Beneficios

## Slide 7: Preinversión
Las instituciones sectoriales formulan los proyectos derivados de su plan estratégico que a su vez tiene como referencia el PNDH.
La formulación y la evaluación de proyectos es guiadas por metodologías y asistencia técnica de la DGIP.
Cada proyecto debe ser presentado a nivel de perfil avanzado al SNIP para obtener una certificación o Aval técnico.
El aval técnico es requisito para formar parte del Programa de Inversiones y para gestionar recursos externos.

## Slide 8: Preinversión
La Certificación técnica es un instrumento que asegura:
  Consistencia de la formulación y evaluación.
  Conveniencia de su ejecución en términos de su rentabilidad social,
  Pertinencia y alineación con las prioridades nacionales.
Solicitar Dictamen
Revisar técnicamente
Emitir informe de revisión
Ajustar
Institución Solicita Dictamen Técnico para Programa o Proyecto
Emitir
Dictamen
DGIP revisa técnicamente la iniciativa de inversión
Prepara Informe de Revisión recomendando Aval o Solicitando más información
Si se solicitó más información, la Institución proponente realiza los ajustes necesarios
Si la iniciativa es conveniente, se emite Aval técnico.

## Slide 9: Fases de la Preinversión
Perfil
Prefactiblidad
Factibilidad
Fases de la Preinversión
Las instituciones deben formular las iniciativas de inversión pública derivadas de su plan estratégico que a su vez tiene como referencia el PNDH.
La formulación y la evaluación de dichas iniciativas debe ser guiada por las metodologías del rector del SNIP.

## Slide 10: El Aval Técnico: nivel de estudios
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
FASE DE PREINVERSION
FASE DE EJECUCIÓN
COSTO PROYECTO (CP)
<= US$ 500MIL
US$ 500 MIL < CP <= 5,000 MILES
CP > 5,000 MILES

## Slide 11: El Aval Técnico y la priorización
¿Por qué es importante el Aval Técnico?
Asegura la calidad y conveniencia de la iniciativa de inversión pública, en términos de su:
  Alineamiento a los objetivos del PNDH y del plan institucional
  Adecuada formulación
  Rentabilidad social y económica
  Efectos o impactos
  Sostenibilidad

## Slide 12: Tipos de Iniciativas de Inversión Pública
Proyecto: una iniciativa de inversión que implica la decisión sobre el uso de recursos para mantener o aumentar la producción física de bienes y servicios, concretizada en una obra física y en la adquisición de equipamiento. Es decir, el proyecto contribuye efectivamente a la formación bruta de capital. Presupuestariamente, su ejecución se financia con gasto de capital -inversiones- y su operación -funcionamiento- con gasto corriente.

## Slide 13: Tipos de Iniciativas de Inversión Pública
Programa: una iniciativa de inversión tendiente a recuperar, mantener y aumentar la capacidad de producción de beneficios socioeconómicos de los recursos humanos y físicos, debido a un aumento en la productividad de estos factores. Se materializa en proyectos y/o actividades de desarrollo, para el logro del objetivo que origina la iniciativa; presupuestariamente se clasifica en gasto de capital a los proyectos, y las actividades pueden ser de gasto corriente, otros gastos de capital, transferencias corrientes o de capital.

## Slide 14
Programa A | GK | TC, TK, OK, GC
Componente 1 |  | 
Proyecto 1.1 |  | 
Proyecto 1.2 |  | 
Actividad 1.1 |  | 
Componente 2 |  | 
Proyecto 2.1 |  | 
Actividad 2.1 |  | 
Actividad 2.2 |  | 
Componente 3 |  | 
Actividad 3.1 |  | 
Actividad 3.2 |  | 
Costos directos
- Obras
- Maquinaria y equipamiento
Costos indirectos
- Estudios de preinversión
- Supervisión
- Administración

## Slide 15
Programa A | GK | TC, TK, OK, GC
Componente 1 |  | 
Proyecto 1.1 | Construcción de Obras de adaptación a cambio climático y MRR | 
Proyecto 1.2 |  | 
Actividad 1.1 |  | Reforestación de 2,000 manzanas de bosque nativo en
Componente 2 |  | 
Proyecto 2.1 |  | 
Actividad 2.1 |  | 
Actividad 2.2 |  | Adquisición de vehículos para supervision - control de zonas de amortiguamiento en …
Componente 3 |  | 
Actividad 3.1 |  | Campañas de promoción de prácticas agrosilvopastoriles en la zona de …
Actividad 3.2 |  | 

## Slide 16: Contenidos mínimos el perfil del proyecto

## Slide 17: Guía de Contenido Estándar
Datos generales de la iniciativa
Nombre
Institución responsable
Introducción
Objetivos de la iniciativa
General
Específicos
Sector y subsector
Etapa actual
Objetivo general
Localización geográfica
Duración de la ejecución
Fecha Estimada de inicio
Inversión total

## Slide 18: Guía de Contenido Estándar
Antecedentes
Justificación
Identificación de la iniciativa
Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico de los involucrados
Diagnóstico del servicio
Identificación de la problemática
Identificación de los objetivos
Alternativas de Solución
Identificación de amenazas

## Slide 19: Guía de Contenido Estándar
Formulación de la iniciativa
Análisis de demanda
Análisis de oferta
Descripción de la iniciativa
Brecha oferta demanda
Análisis de riesgo a desastres y cambio climático
Análisis de impacto ambiental

## Slide 20: Guía de Contenido Estándar
Beneficios esperados y beneficiarios
Presupuesto de inversión
Evaluación del Proyecto
Evaluación financiera
Evaluación socioeconómica

## Slide 21: Identificación de la Iniciativa de inversión
Identificación de la iniciativa
Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico de los involucrados
Diagnóstico del servicio
Identificación de la problemática
Identificación de los objetivos
Identificación de Alternativas de Solución

## Slide 22: Formulación de la Iniciativa de inversión
Formulación de la iniciativa
Análisis de demanda
Análisis de oferta
Brecha oferta - demanda
Análisis de riesgos a desastres y cambio climático
Análisis de impacto ambiental
Descripción de la iniciativa
Formulación de la iniciativa
Beneficios esperados y beneficiarios
Presupuesto de inversión
Gastos de operación y mantenimiento

## Slide 23: Evaluación de la Iniciativa de inversión
Evaluación de la iniciativa
Evaluación Financiera
Evaluación socio-económica
Análisis de sensibilidad*

## Slide 24: ¿Cómo incorporar RRD y ACC en la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública?
1. Identificación
2. Formulación
3. Evaluación
Diagnóstico
Identificación de la problemática
Alternativas de solución
Análisis de amenazas
Análisis de Exposición, Fragilidad y Resiliencia
Análisis de involucrados: su conocimiento sobre el riesgo y CC
Incluir los resultados del análisis de riesgo y CC
Análisis de Riesgo y CC
Incluir medidas de RRD y ACC
Los factores o condicionantes de la demanda y oferta futura pueden variar por el riesgo
Diseño técnico de las alternativas (efectividad y eficiencia)
Análisis de sensibilidad de escenarios de amenazas
Evaluación de las medidas de RRD y ACC
Valoración de daños y pérdidas (evitados)
Sostenibilidad y gestión
Análisis de demanda y oferta
Análisis técnico
Costeo de alternativas de solución RRD y ACC

## Slide 25: La Identificación del Proyecto

## Slide 26: MODULO I
Identificación de la iniciativa
Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico de los involucrados
Diagnóstico del servicio
Identificación de la problemática
Identificación de los objetivos
Identificación de Alternativas de Solución

## Slide 27: Diagnóstico del área de influencia
Diagnóstico Área de Influencia
Localización del proyecto
Comunidades que interaccionan con la comunidad de emplazamiento del proyecto
Principales características geográficas, climáticas, físicas, económicas, productivas y sociales
Amenazas o riesgos presentes en el área de influencia

## Slide 28: Diagnóstico de los involucrados
Principales propósitos del análisis
Entender los intereses de los diferentes grupos y sus capacidades para hacer frente a los problemas identificados, y
Diseñar actividades que aborden adecuadamente la capacidad institucional, así como aspectos distributivos y sociales.
¿De quién es el problema?...si un proyecto se diseña ¿A quién beneficia?

## Slide 29: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
Identificar a los principales involucrados (estos pueden estar a varios niveles, por ejemplo, local, regional o nacional)
Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad para participar
Identificar conflictos en las relaciones entre los diferentes grupos de involucrados
Interpretar los hallazgos del análisis y definir cómo estos deben ser incorporados en el diseño del programa

## Slide 30: Diagnóstico de los involucrados
Grupos afectados por el problema o por el proyecto
Características sociales, económicas, culturales, políticas
Intereses colectivos e individuales de los grupos

## Slide 31: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
El uso efectivo de métodos participativos de planificación y herramientas grupales de planificación puede ayudar a asegurar que las visiones y perspectivas de diferentes grupos de involucrados son adecuadamente representadas y comprendidas.
“

## Slide 32: Diagnóstico de los involucrados
Pasos del análisis
Matriz de análisis de involucrados
Grupo involucrado | ¿Cómo es afectado por el problema (s)? | Capacidad / motivación para participar en el abordaje del problema (s) | Relaciones con otros involucrados (por ejemplo, de asociación o conflicto) | Cómo pueden ser incluidos / comprometidos

## Slide 33: Análisis de los involucrados
Pasos del análisis
Análisis FODA
Fortalezas
Debilidades (oportunidades de mejora)
Oportunidades
Amenazas

## Slide 34: Diagnóstico del servicio
Diagnóstico del Servicio
Cantidad del servicio producido (prestado) y su evolución
Calidad del servicio / producto
Otros proveedores del servicio o formas alternativas usadas por los demandantes del servicio
El proceso de producción y los recursos empleados
Organización y gestión de los servicios, incluye prácticas de mantenimiento de infraestructura y equipos
¿podemos mejorar la forma en que lo hacemos ahora? ¿ser más eficientes? ¿tener más calidad? ¿llevar más bienestar?
Permite mapear las soluciones actuales, presentes en el entorno!

## Slide 35: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Se hace en un taller de 25-30 participantes
  Se explica el propósito del ejercicio y el contexto
  Explicar el método del árbol de problema
  Dar ejemplos de relaciones causa efecto
  Listar comentarios negativos sobre la situación analizada-tormenta de ideas
  Escribir en una tarjeta el problema enunciado
Identificando y listando problemas principales
Se tiene como base los análisis previos!

## Slide 36: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento de las muertes en accidentes viales en el trámo aa-bb
Aumento del número de accidents de tránsito
Aumento de las velocidades promedios de desplazamiento en el tramo aa-bb
Irrespeto a las normas de transitabilidad
Poblaciones ubicadas en los lados de la carretera
Peatones irrespetan márgenes de las vías
Incremento de las pérdidas económicas por accidents en el tramo aa-bb
Reducida vigilancia vial en puntos críticos del tramo aa-bb
Problemática de accidentalidad vial…

## Slide 37: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Mantenimiento insuficiente
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Puntos críticos (RRD)
Migración¿?!
Diseño deficiente
Problemática de costos de transporte…

## Slide 38: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Aumento de tasas de morbilidad (agudización de IRAs… estacionalidad)
CS distante, reducida oferta de transporte
Mantenimiento insuficiente de infraestructura y equipos
Oferta reducida (cantidad/calidad) en primer nivel de resolución
Prácticas culturales incentivan auto receta
Percepción de atención inoportuna y escasa calidad
Elevados tiempos de espera
Preferencia por niveles superiores de resolución
Problemática de acceso a salud…

## Slide 39: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Problemática de rechazo de langosta de exportación…
Incremento de los rechazos de langostas de exportación
Desvíos en la talla y peso
Inadecuada aplicación de las normas técnicas
Embalaje con higiene deficiente
Certificados de origen rechazados
Pérdidas de rentabilidad de los productores
Sansiones al país por incumplimiento de acuerdos comerciales

## Slide 40: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
Problemática de rechazo de langosta de exportación…
Incremento de los rechazos de langostas de exportación
Desvíos en la talla y peso
Inadecuada aplicación de las normas técnicas
Embalaje con higiene deficiente
Certificados de origen rechazados
Pérdidas de rentabilidad de los productores
Sansiones al país por incumplimiento de acuerdos comerciales

## Slide 41: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  A través de las discusiones, identificar un problema central consensuado, el cual aparece conectado o vinculado con los enunciados más negativos.
  Imprima en una tarjeta una definición precisa del problema central.
  Coloque la tarjeta en una pizarra o pared de modo que puede ser vista por todo el grupo de análisis.
Identificando y listando problemas principales
Pérdidas de producción por mal estado de caminos

## Slide 42: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Primero organizar los enunciados en dos grupos: causas del problema central y efectos del problema central.
  Ubicar todas las causas por debajo del problema central y los efectos por encima.
  Debe preguntarse, ¿qué lleva a eso? o ¿qué lo provoca? Para establecer la jerarquía de causas y de efectos.
  Lo primero es identificar las causas inmediatas del problema central y sus efectos inmediatos.
Identificando las relaciones causa-efecto

## Slide 43: Identificación de la problemática Causas- problema central-Efectos
  Problemas muy generales que pueden ser causa de otros muchos problemas de desarrollo deben dejarse fuera, y tratarse como restricciones o limitaciones generales.
  ¡La meta es mantener el árbol de problemas enfocado y manejable!
  Si hay dos o más causas que se combinan para producir un efecto, colóquelos uno al lado del otro debajo del efecto resultante.
Identificando las relaciones causa-efecto

## Slide 44
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Mantenimiento insuficiente
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Puntos críticos
Migración¿?!
Diseño deficiente

## Slide 45
Aumento los precios de productos en Mercado (consumidores)
Reducción de los excedentes de los productores
Puntos críticos
Incremento de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Diseño deficiente
Reducida participación en limpieza de ODrenaje
Migración¿?!
Mantenimiento insuficiente
CAUSAS
SECUNDARIAS
CAUSAS
INMEDIATAS
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
EFECTOS

## Slide 46: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos debe ser preparado después que el árbol de problemas ha sido completado.
“

## Slide 47: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos sigue exactamente la misma estructura que el árbol de problemas, pero con los problemas (enunciados negativos) convertidos en objetivos (enunciados positivos).
“

## Slide 48: Identificación de los objetivos Medios – Objetivo central - Fines
El árbol de objetivos muestra las relaciones medio-fin entre objetivos (esto es, los medios por los cuales fines deseados o resultados serán alcanzados). Esto conlleva directamente al desarrollo de la descripción narrativa del programa en la Matriz de Marco Lógico.
“

## Slide 49
Estabilizar los precios de productos en Mercado (consumidores)
Incrementar los excedentes de los productores
Corregir Puntos críticos
Reducir de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Mejorar Diseño
Participación en limpieza de ODrenaje
Contener Migración¿?!
Mantenimiento adecuado
MEDIOS SECUNDARIOS
MEDIOS
INMEDIATAS
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS
FINES

## Slide 50: Identificación de alternativas de solución
Hasta este punto se tiene el árbol del medios y fines, que nos da idea conceptual de las cosas que deben lograrse para alcanzar el objetivo o propósito de la iniciativa.
Aún no se ha definido qué hacer.

## Slide 51: Identificación de alternativas de solución
Antes de pasar a analizar alternativas deben determinarse las acciones u opciones para superar las causas de menor nivel (raíces)
La lógica vertical del árbol de objetivos indica que superándose las causas raíces, a través de medios fundamentales, se alcanzarán los objetivos de mayor nivel.

## Slide 52
Estabilizar los precios de productos en Mercado (consumidores)
Incrementar los excedentes de los productores
Corregir Puntos críticos
Reducir de los COV y CTV, incremento de pérdidas
Mejorar Diseño
Participación en limpieza de ODrenaje
Contener Migración¿?!
Mantenimiento adecuado
MEDIOS SECUNDARIOS
MEDIOS
INMEDIATAS
OBJETIVO
CENTRAL
-Medidas de RRD para corregir puntos críticos
-Mejora carpeta de rodamiento
- Instalación de comités de mantenimiento
MEDIOS
FINES

## Slide 53: Identificación de alternativas de solución
El tipo de preguntas a hacerse cuando se ha completado el árbol de objetivos e identificadas acciones, son:
¿Deben todos los problemas identificados y/u objetivos ser abordados, o unos pocos seleccionados?
¿Cuál es la combinación de intervenciones que tienen más probabilidades de lograr los resultados deseados y promover la sostenibilidad de los beneficios?
¿Cuáles son los requerimientos de inversiones y los costos recurrentes de las diferentes posibles intervenciones, y cuál puede ser realmente realizada (financiada)?
¿Qué estrategia contará con el apoyo del grupo (s) meta?
¿Qué estrategia va a apoyar más eficazmente el logro de los objetivos institucionales y del PNDH?
¿Cómo pueden los impactos ambientales negativos –si los hubiere- mitigarse mejor?

## Slide 54: Identificación de alternativas de solución
Para evaluar intervenciones alternativas en un taller, es útil identificar y acordar un número de criterios de evaluación contra los cuales cada una de las alternativas será calificada o ‘ranqueada’
Beneficios del grupo meta
Sostenibilidad de los beneficios
Capacidad de reparar y mantener los activos después del programa / proyecto
Inversión y costos recurrentes requeridos
Viabilidad financiera y económica
Factibilidad técnica
Contribución al fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de gestión
Impacto ambiental, y
Compatibilidad del programa con las prioridades sectoriales y nacionales.

## Slide 55: Módulo II
Formulación de la iniciativa
Análisis de demanda
Análisis de oferta
Brecha oferta - demanda
Análisis de riesgos a desastres y cambio climático
Análisis de impacto ambiental
Descripción de la iniciativa
Formulación de la iniciativa
Beneficios esperados y beneficiarios
Presupuesto de inversión
Gastos de operación y mantenimiento

## Slide 56: Análisis de demanda
Usuarios
Quiénes son?
Cantidad
Cuántos son?
Unidades
Cuánto consumen?
Crecimiento
Consumo futuro
Kwh/mes; m3/mes; TPDA; atenciones

## Slide 57: Análisis de demanda
Población demandante efectiva: mujeres embarazadas que acuden a la casa materna
Población demandante potencial: mujeres embarazadas
Población de referencia: mujeres en edad fértil
Población total

## Slide 58: Análisis de Oferta
Capacidad actual de producción de bienes y servicios
Medidas de optimización
Proyección de la oferta optimizada
Factores de producción:
humanos, tecnológicos, equipamiento e infraestructura

## Slide 59: Brecha oferta-demanda
Oferta
Pocos recursos humanos
Tecnología obsolete
Demanda
Clima
Incremento de los consumos unitarios
Población creciente
Cambio climático
Crecimiento económico, otros factores

## Slide 60
Muchas gracias!
Favor enviar comentarios a:
Roger.vega@mhcp.Gob.ni